TBH-Next 全技能联合复盘报告

独角兽猎手 × 软件管家 × 守门人 × Benchmark专家 × 产品布道者 × 技术架构师 × 项目管理员

2026-06-11

# 一、执行摘要

核心矛盾：功能完成度95%但产品完成度<20%——代码写了很多但没人用它做真实工作。41K行代码、213文件、56路由，只有创始人1个用户，PMF信号归零。

# 二、独角兽猎手——五维生存力评估

所处阶段：产品原型→早期营收之间的鸿沟，最大挑战是零真实用户验证

| 维度 | 得分 | 权重 | 加权 | 评语 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价值(V) | 6 | 0.25 | 1.50 | 痛点真实但付费迫切性未验证 |
| 成长性(G) | 2 | 0.20 | 0.40 | 零用户=零推荐=零自然增长 |
| 落地性(E) | 7 | 0.30 | 2.10 | 1人+AI 8周产出41K行代码，执行力惊人 |
| 可投性(I) | 3 | 0.15 | 0.45 | 零收入零用户零外部验证 |
| 改进(Im) | 8 | 0.10 | 0.80 | 停止新功能！3个月内唯一假设=“有人愿意持续用” |

生存力指数：5.25/10 → 核心假设部分验证，需专注补短板

# 三、产品布道者——产品方向与需求差距

## M0→M1差距对照

| M1验证指标 | 目标 | 当前 | 优先级 | 补方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部日活>5 | ≥5 | 1 | P0 | 邀请3人试用 |
| 留存>30天 | ≥30天 | 未测量 | P0 | 引导流程+7天跟踪 |
| 功能闭环完整 | 全链路 | 基本可用 | P1 | 复盘/OKR深度不足 |
| 数据同步稳定 | 多端一致 | 仅Web单端 | P2 | PWA适配优先 |

## 核心问题

56个功能入口=56个认知负担≈功能蔓延的极致案例。 产品方向应从“什么都能做”→“把一件事做到不可替代”，聚焦≤10人团队“最轻最AI”的管理工具。

# 四、技术架构师——技术债务与架构健康度

| 维度 | 评分 | 关键发现 |
| --- | --- | --- |
| Security | 3/10 | API Key硬编码客户端；无RPC代理；RLS未逐一验证 |
| Stability | 6/10 | 零页面测试；ErrorBoundary已覆盖；3个文件接近800行 |
| Performance | 7/10 | 初始加载730KB；82个懒加载分片；主包192KB |
| Collaboration | 4/10 | Realtime仅框架；无冲突检测；无OT/CRDT |
| Data | 8/10 | 单zustand store集中化好；RLS框架在；行为事件27类型 |

## Critical级债务

| 债务项 | 严重度 | 修复成本 | 优先级 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API Key暴露客户端 | Critical | 2天 | P0 | D1≤5 |
| 零页面测试覆盖 | High | 5天 | P0 | 质量无保障 |
| ReviewContent.tsx 791行 | Medium | 0.5天 | P1 | 维护性 |
| due_date为TEXT非DATE | Medium | 1天 | P1 | 查询效率 |

# 五、Benchmark专家——竞品对标与差距

| 维度 | TBH | 飞书 | 钉钉 | Notion | Linear | Monday |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能覆盖 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| UX体验 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 性能 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 集成深度 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| AI能力 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 落地交付力 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |

蓝海机会：5强均面向50+人团队，≤10人轻量工具稀缺。差异化=轻量AI驱动，让飞书来对标我们的AI交互。

# 六、项目管理员——效能度量与交付质量

| DORA指标 | 当前 | Elite基线 | 差距 | 改善路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部署频率 | ~1次/周 | ≥1次/天 | 7x | CI/CD自动化 |
| 变更前置时间 | ~2天 | <1h | 48x | 自动流水线 |
| 变更失败率 | ~40% | <5% | 8x | E2E测试 |
| MTTR | ~4h | <1h | 4x | 监控+告警 |

# 七、守门人——独立审查三维度评分

| 维度 | 评分 | 关键缺失 |
| --- | --- | --- |
| D1 目标有效性 | 4/10 | API Key暴露+无E2E验证+DoD仅“构建通过”而非用户可操作 |
| D2 过程效率 | 5/10 | 50%增值+40%返工+56模块中约20个“没人要的维生素” |
| D3 可进化性 | 6/10 | 0个ADR+56模块无分层+7个文件>500行 |

必须修改项：部署RPC代理移除客户端API Key（D1从4→6的关键一步）

# 八、进化方向与落地措施

## 立即行动（1-3月）

| # | 事项 | 具体动作 | 成功标准 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心流程瘦身 | 56模块→10一级入口，其余隐藏到“更多” | 新用户3步创建任务 | 3天 |
| 2 | M1用户验证 | 邀请3人试用，手把手引导+7天跟踪 | ≥2人连续7天登录 | 本周 |
| 3 | 安全RPC代理 | Supabase SQL函数代理DeepSeek API调用 | 客户端零API Key | 2天 |
| 4 | 核心路径E2E测试 | 任务/目标/项目CRUD的Vitest测试 | 覆盖率>60% | 5天 |

## 中期攻坚（3-12月）

- AI Phase2：风险预测+智能拆解两个子功能先行

- 开放API+Webhook框架：解决集成深度1/5的生态孤岛问题

- 移动端PWA适配：达成M2跨平台验证

## 长期超越（12月+）

- 成为“≤10人团队AI管理工具”标杆——让飞书来对标我们的AI交互

- “数据即行动”闭环引擎达Phase 3-4：人员-任务智能匹配+战略级联

# 九、关键度量指标

- 生存力指数：5.25 → 目标7.0（PMF已显，进入增长加速）

- 守门人三维度：D1=4/D2=5/D3=6 → 目标全部≥9

- DORA变更失败率：40% → 目标<10%

- M1验证：日活0 → 目标>5，留存无 → 目标>30天

- Benchmark均分：2.4/5 → 目标3.5/5（差距缩小40%）

— 报告结束 —

AI生成

AIGC标识: 86391aed-df98-429b-9611-f4b116ca499e