# TBH 需求-计划-现状 三方差距分析报告

Team Business Hub

2026-06-09

# 一、执行摘要

本报告对团队业务中台（TBH）的原始需求、商业化路线图、当前代码现状进行三方系统对比，识别核心差距并提出可落地的进化方向与计划。

核心发现：

- 功能覆盖远超预期：13项企业级能力中12项已完整实现，仅OKR对齐可视化需增强

- 真正差距不在功能有无，而在商业化阶段定位与产品成熟度：当前仍处M0（内部MVP），距M1（内部产品化）尚有关键验证指标未达标

- 代码规模：271文件/54,486行，其中admin占59%，AI模块28文件/7,251行，体系庞大但部分模块成熟度不均

- 四大差距维度：商业化进程、产品体验深度、AI闭环成熟度、工程健康度

# 二、三方对比：需求 vs 路线图 vs 现状

## 2.1 企业级能力覆盖

| 能力 | 需求定义 | 路线图 | 现状 | 成熟度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态流引擎 | 可视化配置+自动动作 | M1 | 完整 | 高 |
| 自动化规则引擎 | 4触发x5动作(实际5x7) | M1 | 完整 | 高 |
| 迭代管理/Sprint | 燃尽图+任务关联 | M1 | 完整 | 高 |
| 甘特图 | 跨项目+依赖线+关键路径 | M1 | 完整 | 高 |
| OKR对齐可视化 | 水波纹树形布局 | M1 | 部分 | 中 |
| Markdown文档 | XSS安全+事项关联 | M1 | 完整 | 高 |
| 任务依赖 | blockedBy+自动解阻塞 | M1 | 完整 | 高 |
| 浏览器推送 | Notification API | M1 | 完整 | 高 |
| 权限隔离 | 复盘内容按用户隔离 | M1 | 完整 | 高 |
| AI感知层 | 上下文理解+摘要+语义搜索 | M2+ | 完整 | 高 |
| AI推理层 | 目标拆解+风险预测 | M3+ | 完整 | 中 |
| AI闭环层 | 智能匹配+资源分配 | M4+ | 部分 | 中 |
| AI驱动层 | 愿景级联+能力缺口诊断 | M5+ | 部分 | 低 |

## 2.2 商业化阶段差距

| 里程碑 | 定义 | 验证指标 | 现状 | 差距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0:内部MVP | 事项闭环可工作 | 基础功能可用 | 完整 | 已达成 |
| M1:内部产品化 | 功能完整+稳定 | 日活>5,留存>30天 | 部分 | 日活/留存未量化 |
| M2:跨平台适配 | 移动端核心体验 | 移动端可用性通过 | 缺失 | H5已有但未验证 |
| M3:外部可试用 | 开放注册+引导 | 7日留存>20% | 缺失 | 无注册/引导流程 |
| M4:商业化验证 | 变现+支付 | 付费转化>2% | 缺失 | Stripe已开发未上线 |
| M5:应用商店 | 多端提交 | 审核通过 | 缺失 | 无账号+合规文件 |
| M6:增长优化 | 增长引擎 | MAU增长>20% | 缺失 | 无增长基础设施 |

# 三、四大差距维度深度分析

## 3.1 差距一：商业化进程滞后

现状：功能完成度远超M0要求，部分达M1水平，但商业化进程卡在M0-M1之间。

根因分析：

- 缺乏用户使用数据采集：日活、留存等M1指标无量化手段

- H5布局组件已存在（H5Layout.tsx, 490行），但M2移动端适配从未系统性验证

- Stripe支付集成已开发（stripeIntegration.ts, 221行），但M4变现流程未启动

- 功能门控+付费墙已实现（featureGating.ts+Paywall.tsx），但无真实付费用户

关键洞察：代码层面商业化基础设施已80%就绪，但从未按里程碑推进验证。

## 3.2 差距二：产品体验深度不足

功能有但体验浅：

- OKR对齐可视化：有数据层和管理UI，但缺乏树形连线的cascade可视化图

- AI闭环引擎：28个AI模块/7251行代码，但多数停留在'有'而非'好用'

- 新手引导（OnboardingWizard 340行）已存在但从未做真实新手测试

- 命令面板（CommandPalette 148行）存在但快捷键发现性差

## 3.3 差距三：AI闭环成熟度不均

| AI阶段 | 能力 | 代码量 | 可用性评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase1 感知层 | LLM集成+语义搜索+摘要 | ~2000行 | 已集成DeepSeek/豆包，流式调用可用 |
| Phase2 推理层 | 目标拆解+风险预测+方法论 | ~3000行 | 代码完整，输出质量未系统验证 |
| Phase3 闭环层 | 智能匹配+资源分配+复盘 | ~1500行 | 逻辑存在，闭环自动化程度低 |
| Phase4 驱动层 | 愿景级联+能力缺口+自进化 | ~700行 | 代码框架存在，实质能力未实现 |

核心差距：AI功能广度足够（28模块），但深度不足——多数模块是'功能壳'而非'用户可依赖的能力'。

## 3.4 差距四：工程健康度隐患

- admin模块占页面代码59%（10908行/18470行），职责过重

- 规则执行率：51%->80%，仍有20%规则停留在文本层

- 测试覆盖：仅reducer.test.ts和shared.test.ts，AI/组件零测试

- 代码重复与边界模糊：types拆分已完成但仍有overlap

# 四、进化方向与目标

## 4.1 总体战略

从'功能堆砌'转向'价值验证'

TBH当前最大风险不是功能不足，而是功能从未被真实用户验证。进化方向应从继续添加功能转向让现有功能产生真实价值。

## 4.2 四步进化目标

| 阶段 | 目标 | 核心指标 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1:内部验证 | M1指标达标 | 内部日活>5, 30日留存 | 4周 |
| E2:体验深化 | 核心流程体验>8分 | 新手完成率>60%, AI使用率>30% | 6周 |
| E3:M2跨越 | 移动端可用 | H5核心流程可用性通过 | 4周 |
| E4:商业化启动 | M3+M4就绪 | 外部用户可注册+付费流程通 | 8周 |

# 五、可落地执行计划

## 5.1 E1: 内部验证（4周）

目标：让M1里程碑的验证指标可量化、可追踪。

| 周次 | 任务 | 交付物 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 埋点基础设施 | analytics增强+行为仪表盘 | 关键流程埋点覆盖率100% |
| W2 | 日活/留存量化 | Dashboard日活卡片+留存曲线 | 可查看实时日活/7日留存 |
| W3 | 内部推广 | 团队试用+反馈收集 | 日活>5人 |
| W4 | M1达标确认 | M1指标报告 | 30日留存>30%可追踪 |

## 5.2 E2: 体验深化（6周）

目标：核心流程从'能用'到'好用'。

| 周次 | 任务 | 交付物 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1-2 | OKR对齐可视化增强 | 树形cascade图+连线渲染 | OKR页面可视化可交互 |
| W3-4 | AI核心场景优化 | 3个高频AI场景体验提升 | AI使用率>30% |
| W5 | 新手引导实测 | 真实新手测试+改进 | 新手完成率>60% |
| W6 | 快捷键/命令面板发现性 | 快捷键提示+情境推荐 | 非发现性<20% |

## 5.3 E3: M2跨越（4周）

目标：H5移动端核心流程可用。

| 周次 | 任务 | 交付物 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1-2 | H5核心流程适配 | 目标/项目/任务/看板H5优化 | 核心流程手机端可用 |
| W3 | 移动端可用性测试 | 测试报告+修复 | 可用性评分>7/10 |
| W4 | PWA体验完善 | 离线提示+安装引导 | PWA可安装 |

## 5.4 E4: 商业化启动（8周）

目标：M3外部可试用+M4变现流程就绪。

| 周次 | 任务 | 交付物 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1-2 | 注册/邀请流程 | 开放注册页+邀请码机制 | 外部用户可注册 |
| W3-4 | Onboarding+Help文档 | 引导流程+知识库 | 7日留存>20% |
| W5-6 | 支付+订阅上线 | Stripe正式环境+订阅管理 | 付费流程端到端通过 |
| W7-8 | 合规+上架准备 | 隐私政策+用户协议+开发者账号 | 合规审查通过 |

# 六、风险与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部日活达不到5人 | 中 | 高 | W1强制每日站会用TBH追踪；W2加入非团队用户 |
| AI输出质量不稳定 | 高 | 中 | E2阶段聚焦3个高频场景，增加确定性兜底 |
| H5适配工作量超预期 | 中 | 低 | 优先3个核心流程，渐进式移动端 |
| 付费转化率<2% | 中 | 中 | 免费墙5条自动化已确定；终身会员降低门槛 |
| 合规审查未通过 | 低 | 高 | E4提前启动合规准备；安全卫士提前介入 |

# 七、总结

TBH的核心矛盾不是'功能少'而是'验证少'。54,486行代码、13项企业级能力、28个AI模块——这已经是一个功能远超M0需求的产品。接下来的重心必须从'造功能'转向'验价值'。

四步进化路线（E1-E4）总计22周，核心逻辑：先让内部数据说话（E1），再把体验打磨到位（E2），然后跨越平台边界（E3），最后启动商业闭环（E4）。每一步都有量化验收指标，不达标不推进。

最具杠杆效应的第一步：W1埋点基础设施。没有数据，一切决策都是猜测。有了数据，进化才有方向。

AI生成

AIGC标识: bce14251-9341-4f5f-8d46-c147b6f8422c