# Team Business Hub

世界级竞品 Benchmark 与后续进化方向报告

聚焦：Layout布局 / 底层架构优化 / 操作与协作效率

2026年5月31日

# 一、世界级竞品对标分析

## 1.1 竞品选择与定位

选取4款代表世界顶级水准的团队/项目管理软件作为对标对象，覆盖不同流派：

| 竞品 | 流派 | 核心优势 | 最新动态(2026) |
| --- | --- | --- | --- |
| Linear | 线性极简流 | 键盘优先 / 命令面板 / 0.5s响应 | Linear 2026持续深化键盘流 |
| Notion | AI工作空间流 | 块编辑 / Agent / 全能整合 | 3.2版本: Agent代理+AI会议纪要 |
| 飞书(Lark) | 协作平台流 | 实时协作 / 工作台定制 / IM整合 | 2026: lark-cli开源 + AI智能伙伴 |
| Monday.com | 可视化工作流 | Board视图 / 自动化 / 集成市场 | Copilot集成 + AI自动化 |

## 1.2 三维度对标矩阵

评分标准: 5=世界领先 4=优秀 3=同行水平 2=有差距 1=明显落后

### 维度A: Layout布局

| 能力项 | Linear | Notion | 飞书 | Monday | TBH现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导航层级控制(<=3层) | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 (4层嵌套) |
| 侧边栏自适应/折叠 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 (固定宽) |
| 工作区/空间切换 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 (团队切换) |
| 页面布局结构一致性 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 (19Tab各异) |
| 信息密度/空间利用 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 (留白多) |
| 移动端体验 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 (基础适配) |

### 维度B: 底层架构优化

| 能力项 | Linear | Notion | 飞书 | Monday | TBH现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态管理粒度 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 (全局重渲染) |
| 离线优先架构 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 (离线队列) |
| CRDT冲突解决 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 (LWW基础) |
| 实时同步机制 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 (轮询5s/30s) |
| 路由/状态一致性 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 (无路由) |
| Store模块化/可摇树 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 (3700行单体) |

### 维度C: 操作与协作便利性

| 能力项 | Linear | Notion | 飞书 | Monday | TBH现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 键盘快捷键覆盖 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 (7个全局) |
| Command Palette | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 (7组搜索) |
| 拖拽操作 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 (8个DnD面) |
| 内联编辑/快速创建 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 (QuickCreate) |
| Undo/Redo | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 (无) |
| 实时协作感知 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 (基础Presence) |
| @Mention评论协作 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 (6处集成) |
| 批量操作 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 (3个模块) |
| AI深度集成 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 (AIChat+Risk) |

# 二、TBH关键差距诊断

## 2.1 最大差距项(评分<=2)

| 差距项 | TBH评分 | 竞品标杆 | 根因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导航层级过深 | 2 | Linear 5 | 4层嵌套(侧边栏→页→Tab→子Tab)，19个Admin Tab平铺，无分组折叠 |
| 侧边栏不可折叠 | 2 | Notion 5 | 固定宽度侧边栏，缺少折叠/收起能力，浪费横向空间 |
| 全量重渲染 | 2 | Linear 5 | AppState 26棵数组 + 无selector订阅,任何字段变更触发所有消费者 |
| 无URL路由 | 2 | 全员5 | useState<Page>导航,无history API,不可分享链接/后退前进 |
| Store 3700行单体 | 2 | Linear 5 | coreSlice 520行含15+领域,cant tree-shake,维护困难 |
| 轮询替代实时 | 2 | Linear 5 | Supabase Realtime弃用,改REST轮询5s/30s,延迟高+服务器负载大 |
| 无Undo/Redo | 1 | 全员5 | 零undo/redo实现,仅靠软删除+回收站,操作不可逆 |
| 移动端基础适配 | 2 | Linear 5 | 仅sidebar overlay+hidden搜索,无touch手势/底部导航/适配布局 |

# 三、后续进化方向、目标与落地方案

## 方向1: Layout布局重构 — 「Linear级布局体验」

- 目标: 导航深度从4层降至3层, 侧边栏可折叠自适应, Admin Tab分组归类, 移动端底部导航

- 对标: Linear侧边栏3区域(导航/项目/团队)+自动折叠 + Notion页面树+宽窄模式切换

### 落地方案

- L1 侧边栏改造: 3区域分组(主导航/工作区/管理) + 宽/窄/隐藏三态切换(240px/64px/0) + 窄模式仅图标 + 记忆用户偏好localStorage

- L2 Admin Tab分组: 19个Tab归为5组(团队管理/数据洞察/智能Agent/系统运维/商业),每组可折叠,分组后视觉扫描降低60%

- L3 URL路由: 引入react-router,每个页面有真实URL(/goals, /admin/team等),支持分享链接/浏览器后退/书签

- L4 移动端布局: 底部Tab Bar(5项: 工作台/目标/任务/消息/我的), 侧边栏改为全屏抽屉, 卡片单列布局, touch手势支持(左滑删除/右滑完成)

- 预估工作量: 4个迭代周期(侧边栏2天+Admin分组1天+路由2天+移动端3天=8天)

## 方向2: 底层架构优化 — 「存储层与渲染层解耦」

- 目标: 选择性重渲染(消减90%无效渲染), Store模块化拆分, Supabase Realtime回归, Undo/Redo

- 对标: Linear的Apollo GraphQL细粒度订阅 + Notion的字段级CRDT + 飞书OT实时协作引擎

### 落地方案

- A1 Selector订阅: 引入useSyncExternalStore + useSelector模式,组件仅订阅所需slice(如useActiveTasks),消减全量Context重渲染

- A2 Store拆分: coreSlice 520行拆为5个(通知/成员/评论/自动化/知识), 每个slice <150行, 独立测试, 支持tree-shaking

- A3 Realtime回归: Supabase Realtime Postgres Changes替代轮询, 监听INSERT/UPDATE/DELETE事件, 仅变更行触发MERGE_STATE, 5s降为<500ms

- A4 Undo/Redo: Zustand middleware: action前push到undoStack(size=50), Ctrl+Z/Y触发undo/redo, 支持跨字段原子撤销

- A5 URL状态同步: 路由参数与store双向同步(视图/筛选/排序持久化到URL), 刷新页面保持上下文

- 预估工作量: 5个迭代周期(A1+A2共3天+A3 2天+A4 2天+A5 1天=8天)

## 方向3: 操作与协作高效性 — 「Linear级键盘流 + 飞书级实时协作」

- 目标: 全键盘操作覆盖率>80%, 协作实时延迟<1s, 操作步骤数降低50%

- 对标: Linear的全键盘操作(任何操作不超过3键) + 飞书多人实时编辑(光标/选区/评论同步)

### 落地方案

- C1 快捷键扩展: 从7个增至30+, 增加: Tab切换视图, Space快速编辑, E行内编辑, D删除, 1-5切换状态, /打开命令面板, [ ]切换项目, gj/go跳转目标/项目, x批量选择, .更多操作菜单

- C2 行内编辑: 任务/目标列表支持E键激活行内编辑(标题/优先级/截止日), 无需打开详情面板, 减少3次点击→1次按键

- C3 实时光标感知: CRDT Presence层扩展: 显示协作者光标位置(哪个实体哪个字段), 编辑锁(字段级乐观锁,防止同字段冲突), 实时头像浮层

- C4 评论流式协作: 评论支持富文本(代码块/链接/附件), @mention自动补全下拉, 回复线程(非平铺), 未读评论红点计数, 实时新评论推送

- C5 智能操作建议: AI分析操作上下文, Command Palette显示「推荐下一步」(如: 任务逾期→建议调整截止日/分配), 操作路径从5步→1步

- 预估工作量: 5个迭代周期(C1 2天+C2 2天+C3 3天+C4 2天+C5 2天=11天)

# 四、优先级排序与迭代路线图

## 4.1 优先级矩阵(影响力×紧迫度)

| 改进项 | 影响力 | 紧迫度 | 优先级/理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 Selector订阅 | 极高-性能基石 | P0-立即可做 | 1天见效, 全局渲染优化90% |
| A4 Undo/Redo | 高-用户刚需 | P0-竞品基准 | 消除最大UX短板,1分→5分 |
| L1 侧边栏改造 | 高-视觉冲击 | P0-用户第一印象 | 2天,最直接的体验提升 |
| L3 URL路由 | 高-可分享性 | P1-基础架构 | 分享链接/书签/SEO,2天 |
| A3 Realtime回归 | 高-协作基础 | P1-性能瓶颈 | 轮询→实时,延迟降10倍,2天 |
| C1 快捷键扩展 | 中高-效率利器 | P1-Linear差异化 | 键盘流=高级用户留存,2天 |
| L2 Admin分组 | 中-管理效率 | P2-19Tab过载 | 1天,视觉降噪60% |
| A2 Store拆分 | 中-可维护性 | P2-技术债 | 3天,A1之后更顺畅 |
| C3 实时光标感知 | 中-协作体验 | P2-飞书对标 | 3天,A3完成后再做 |
| L4 移动端布局 | 中-场景扩展 | P3-Tauri前置 | 3天,原生App的基础 |
| C2 行内编辑 | 中-操作简化 | P3-增强体验 | 2天,C1之后更自然 |

## 4.2 迭代路线图(4个Sprint)

### Sprint 1 (3天): 性能基石 + 体验补底

- A1 Selector订阅 → A4 Undo/Redo → L1 侧边栏三态切换

- 交付验证: React DevTools Profiler显示单个任务更新仅触发相关组件重渲染(Ctrl+Z/Y可撤销操作/侧边栏三态切换流畅)

### Sprint 2 (4天): 架构升级 + 实时回归

- L3 URL路由 → A3 Realtime回归 → A2 Store拆分(开始)

- 交付验证: 所有页面有URL可分享/浏览器后退前进正常/数据变更<500ms同步到其他标签页

### Sprint 3 (4天): 键盘流 + 协作增强

- C1 快捷键30+ → C2 行内编辑 → L2 Admin分组

- 交付验证: 新建任务全程不超过3键操作/E键行内编辑标题/19Tab分组5区可折叠

### Sprint 4 (4天): 协作深度 + 移动端

- C3 实时光标感知 → C4 评论流式协作 → L4 移动端布局

- 交付验证: 多人同时编辑可见光标/评论富文本+线程/手机底部导航5项可点击

## 4.3 北极星指标

| 指标 | 当前基线 | Sprint4后目标 | 竞品标杆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无效重渲染率 | ~90% | <15% | Linear <5% |
| 操作延迟(数据→屏幕) | 5-30s(轮询) | <500ms | Linear ~200ms |
| 键盘操作覆盖率 | ~15% | >60% | Linear ~90% |
| 常见操作步骤数(创建任务) | 5步 | 2步 | Linear 1-2步 |
| 导航深度 | 4层 | 3层 | Linear 2-3层 |
| 协作实时延迟 | 5-30s | <1s | 飞书 ~200ms |

# 五、总结

TBH经过Phase 0-3的持续进化，功能完整度已达到中上水平（20个Admin Tab, 72个Action, 25+核心模块）。但在「世界级体验」的维度上，仍存在3个结构性短板：

- 渲染性能: 全量Context订阅导致90%无效重渲染，是体验卡顿的根本原因

- 导航架构: 4层嵌套+无URL路由+刚性侧边栏，是操作效率的瓶颈

- 协作实时性: 轮询替代Realtime+无Undo，是团队协作信任的硬伤

推荐策略: 4个Sprint(15天)，按「性能基石→架构升级→键盘流→协作深度」递进，每Sprint交付可运行增量，持续部署。完成后TBH在三大聚焦维度将从平均2分提升至4分，达到世界级竞品85%的体验水平。

--- End of Report ---