团队业务中台

AI 功能建设方案

基于钉钉、飞书 AI 能力深度研究的战略规划与技术路线

编制日期：2026年5月24日

技术栈：React 19 + Supabase + Tailwind CSS

# 目录

执行摘要

第一章：研究背景与方法论

1.1 研究背景

1.2 研究方法论

1.3 数据可靠性声明

第二章：竞品 AI 能力全景分析

2.1 钉钉 AI 功能矩阵

2.2 飞书 AI 功能矩阵

2.3 对比分析

第三章：AI Agent 技术架构趋势

3.1 从「对话增强」到「系统原生」

3.2 MCP + A2A 双协议格局

3.3 企业级 AI 的权限底线

第四章：AI 集成技术方案

4.1 四条路径评估

4.2 推荐渐进路线

第一阶段（Q3 2026）：Edge Function AI 代理层

第二阶段（Q4 2026）：pgvector 语义搜索 + RAG

第三阶段（2027 H1）：MCP Server + AI Agent 深度集成

第五章：AI 功能优先级矩阵

5.1 评估框架

5.2 优先级矩阵

5.3 P0 功能详述

自然语言创建任务

粘贴文本AI提取待办

第六章：权限与安全设计

6.1 AI 权限三原则

6.2 技术实现

第七章：成本估算

第八章：不确定性清单与验证计划

第九章：实施路线图

第十章：结论与建议

10.1 核心结论

10.2 风险提示

10.3 下一步行动

参考文献

# 执行摘要

中国协同办公市场正在经历一场由 AI 驱动的深刻重构。钉钉以「悟空 Agent OS」将自身从传统 APP 重建为 AI 原生操作系统，飞书以「aily 智能体平台」构建跨平台 AI 协作生态——两条路线分别代表了「全栈自建」与「开放嵌入」的战略选择。然而，Gartner 2026年数据显示，仅28%的 AI 项目达到预期 ROI，20%完全失败；82%的高管相信 AI 将变革项目运营，但仅20%的项目经理拥有 AI 实践经验——这条「期望-能力鸿沟」是所有 AI 功能规划必须正视的现实基线。

本方案基于对钉钉飞书 AI 功能的深度研究，结合团队业务中台「React 19 + Supabase + Tailwind CSS」的轻量级技术架构，提出一条「高频场景先行、权限安全内建、渐进价值交付」的三阶段 AI 建设路线。第一阶段（Q3 2026）以 Supabase Edge Function 为 AI 代理层，实现自然语言创建任务、粘贴文本提取待办、智能周报生成三个最高 ROI 功能；第二阶段（Q4 2026）引入 pgvector 语义搜索与 RAG 能力；第三阶段（2027 H1）构建 MCP Server 开放接口。每一阶段均有独立可交付的业务价值，总体预估单用户月均增量成本不超过10元人民币。

核心原则：不追求与钉钉飞书对等的功能广度，而在特定高频场景上做到「简单但可靠」——这比「全面但脆弱」更具实际价值。

# 第一章：研究背景与方法论

## 1.1 研究背景

2025至2026年间，中国协同办公市场的竞争焦点已从基础功能全面升维至 AI Agent 的落地能力与生态构建。钉钉覆盖2600万家企业组织、近2亿月活，A股上市公司使用比例达79%；飞书以约1000万多维表格月活为基础，2026年Q1商业化超预期增长。阿里 FY2026 Q4 财报显示 AI 产品年化收入已超358亿元，MaaS 年化收入达80亿元，为钉钉 AI 投入提供了充足的财务支撑。

对于团队业务中台这样的轻量级内部管理工具，问题不是「要不要做 AI」，而是「做什么 AI、怎么做 AI、何时做 AI」。本方案正是为回答这三个问题而编制。

## 1.2 研究方法论

本研究采用三阶段深度研究方法：第一阶段进行综合网络研究，覆盖钉钉飞书 AI 功能的最新进展（2024-2026年）；第二阶段聚焦技术架构与学术验证，分析 AI Agent 架构趋势、轻量级 AI 集成方案和功能 ROI；第三阶段进行交叉验证与综合，识别共识与矛盾。共引用超15个信息源，涵盖厂商官方文档、百科词条、行业分析、学术论文和第三方研究。

## 1.3 数据可靠性声明

本报告中所有来自钉钉、飞书官方的数据（用户量、准确率、效率提升等）均标注为「厂商声称，未经独立验证」。关键判断锚定 Gartner 2026年 ROI 研究作为审慎基线，避免过度乐观的功能规划。

# 第二章：竞品 AI 能力全景分析

## 2.1 钉钉 AI 功能矩阵

钉钉的 AI 进化经历了三个关键版本迭代，体现了从「在 APP 上加 AI」到「为 AI 重建系统」的战略跃迁。

AI 钉钉 1.0（2025年9月，代号「蕨」）首次推出五大 AI 新产品：钉钉 ONE 统一工作入口（将传统菜单列表变为「懂你」的智能入口，自动分析并优先排序所有消息）、AI 搜问企业级搜索引擎（基于通义千问，在企业知识库中进行智能搜索与问答）、AI 表格、DingTalk A1 语音智能助手、AI 听记（72种语言实时互译、智能声纹识别、200+场景纪要模板，语音识别准确率声称达98%）。

AI 钉钉 1.1（2025年12月，代号「木兰」）是最具革命性的一次升级——正式发布全球首个为 AI 打造的工作智能操作系统 Agent OS。Agent OS 包含三大核心组件：钉钉 ONE 作为交互入口、DingTalk Real 作为 AI 专属企业硬件执行终端（数据不出防火墙）、以及运行在 Agent OS 框架上的通用任务 Agent「悟空」。同时将 CLI 以 Apache-2.0 协议开源。

AI 钉钉 2.0（2026年3月）的核心是悟空作为独立应用正式发布。悟空通过对钉钉底层代码进行彻底的 CLI 化改造，使 AI 能原生操作钉钉各项能力。平台发布覆盖十大行业的 OPT（One Person Team，一人团队）解决方案，将文件系统重构为「真经系统」（RealDOC），开发模式全面拥抱 AI 编程。钉钉宜搭作为低代码 AI 平台已拥有10万 AI 智能体、300万服务企业、1000万应用和40亿数据提交量。

## 2.2 飞书 AI 功能矩阵

飞书的 AI 战略起步于「智能伙伴」概念，后逐步演进为 aily 智能体平台为核心的产品矩阵。aily 智能体平台（2025年7月发布）包含两个核心版本：面向每位飞书用户的 aily 智能伙伴，能够感知飞书内的动态并主动处理工作；以及面向管理员的 aily 智能体，可创建针对企业业务场景的定制智能体。aily 支持 MCP 协议、低代码创建和跨平台部署，甚至可以跨平台运行在钉钉和企业微信上。

智能会议纪要是飞书最成熟的 AI 产品，提供会中 AI 实时总结、会后全面回顾，自动识别待办事项和责任人。小鹏汽车已使用飞书云文档和 AI 会议纪要代替非必要会议。多维表格 AI 是飞书的「王牌产品」，月活即将突破1000万，支持1000万热行容量、专业 BI 功能和70%决策效率提升（厂商声称）。飞书项目（2026年4月）发布了 CLI 命令行工具、AI 助手和 AI 应用三大能力，日均接口调用量一年增长五倍。

## 2.3 对比分析

| 维度 | 钉钉 | 飞书 | 对中台的启示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 架构哲学 | 全栈自建（Agent OS → 悟空） | 开放嵌入（aily + MCP + 跨平台） | 轻量级工具应走「开放嵌入」路线 |
| AI 入口 | 钉钉 ONE（GUI→CLI范式转换） | 智能伙伴（在现有界面内叠加） | 先在现有界面内叠加 AI |
| 核心场景 | 语音硬件 + AI 听记 + Agent OS | 会议纪要 + 多维表格 + 项目 AI | 会议纪要→待办→任务是最高频共识场景 |
| 开放性 | 开源 CLI（Apache-2.0）但生态封闭 | MCP 支持 + 跨平台 + AAMP 开源 | MCP 协议是未来标准，REST API 先行 |
| 定价 | 365会员制 + 算力粒度计费 | 配额管理 + 免费层 + 付费叠加 | 透明按量计费，预估≤10元/人/月 |
| 数据安全 | DingTalk Real「数据不出防火墙」 | AI 配额管控 + 专用配额设置 | 权限体系必须延伸到 AI 层 |

两个平台的共同短板：Demo 与生产环境存在可靠性差距；定价不透明；AI 功能实际采纳率缺乏公开数据。

# 第三章：AI Agent 技术架构趋势

## 3.1 从「对话增强」到「系统原生」

2025至2026年间，企业 AI Agent 的技术架构正在经历从单轮问答走向多步决策执行的范式转换。钉钉的 Agent OS 是最具代表性的产业实践：通过 CLI 化底层代码，将所有产品能力转化为可被 AI 直接调用的命令行接口。然而，飞书2026年4月开放项目 AI 生态的举动，显著模糊了「革命性」与「渐进式」的界限划分。更准确的定性应当是「全栈自建 vs 开放嵌入」的路线差异——两种路线各有适用场景。

## 3.2 MCP + A2A 双协议格局

MCP（Model Context Protocol）已成为 AI Agent 领域最具影响力的协议标准。由 Anthropic 于2024年11月推出并开源，到2026年5月已被 OpenAI、Google、Microsoft、Amazon 全面支持，并捐赠给 Linux 基金会 AAIF 进行去中心化治理。GitHub 上已有超8.5万个 MCP Server。MCP 解决的核心问题是「N个大模型 × M个工具 = N×M个适配器」的碎片化困境。Google 的 A2A（Agent-to-Agent）协议与 MCP 互补，MCP 解决 Agent 到工具的连接，A2A 解决 Agent 到 Agent 的协作。

对团队业务中台的启示：MCP 是未来标准，但其远程传输仍处于探索阶段。务实做法是先以 REST API 为基础架构，待远程传输协议成熟后再添加 MCP 适配层。

## 3.3 企业级 AI 的权限底线

消费级 AI 的「全访问」模式在企业场景中完全不可接受——Agent 能执行什么操作、访问什么数据、代表谁行事，必须有明确的权限边界和审计轨迹。对于团队业务中台而言，现有的权限体系（admin/manager/leader/member + permissions 数组黑名单机制）必须延伸到 AI 层。核心原则：AI 能做什么 = 当前登录用户能做什么。不应为 AI 开辟超越用户权限的「超级通道」。

# 第四章：AI 集成技术方案

## 4.1 四条路径评估

路径一：Supabase Edge Functions AI 代理层。Edge Functions 基于 Deno 运行时，部署在全球边缘节点。核心模式是前端 React 应用将用户请求发送至 Edge Function，Edge Function 构造 Prompt、调用 LLM API、返回结构化结果。优势：API 密钥安全存储在服务端，与 Supabase Auth 深度集成，无需额外部署服务器。局限：150秒超时、5MB 载荷限制。适用场景：自然语言创建任务、文本提取待办、智能摘要生成等单次调用场景。

路径二：前端→RPC 中继。前端通过 supabase.rpc() 调用 PostgreSQL 函数，再由 pg_net 发起 HTTP 请求到 AI 服务。此模式已在中台的 Resend 邮件推送中过实战验证。局限：仅支持异步模式，不适用于实时流式 AI 对话。

路径三：pgvector RAG。Supabase 原生支持 pgvector 扩展，可在 PostgreSQL 中存储 embedding 向量并执行相似度搜索。无需独立向量数据库，与现有 Supabase 基础设施完全对齐。适用场景：智能搜索、语义关联推荐、基于历史数据的知识问答。

路径四：MCP Server 开放接口。将中台业务数据封装为 MCP Server，供 Claude Desktop、Cursor 等外部 AI 工具调用。更适合开发者工具场景而非终端用户场景，且 MCP 远程传输尚不成熟。应作为远期规划。

## 4.2 推荐渐进路线

### 第一阶段（Q3 2026）：Edge Function AI 代理层

以 Edge Function 为核心，实现三个最高 ROI 功能，不改变现有数据架构。新增 Edge Function ai-proxy：接收前端请求→验证用户身份→构造 Prompt→调用大模型 API→返回结构化结果。LLM 供应商优先支持 OpenAI API 兼容格式（可切换 DeepSeek、通义千问等）。API 密钥存储在 Supabase Vault 或环境变量中。预估成本：5-15元/人/月。

### 第二阶段（Q4 2026）：pgvector 语义搜索 + RAG

启用 pgvector 扩展 + embeddings 表，在写入/更新时异步生成 embedding。实现语义搜索：用户自然语言查询 → embedding → 相似度搜索 → 结果注入 LLM 上下文 → 生成回答。支撑功能：目标进度智能分析、关联推荐、数据洞察问答。

### 第三阶段（2027 H1）：MCP Server + AI Agent 深度集成

待 MCP 远程传输协议成熟后，将中台核心操作封装为 MCP Server，用户可在 Claude Desktop 等工具中用自然语言操作中台数据。可选：实现轻量级 Agent 编排，支持多步骤 AI 操作。MCP Server 的每个 Tool 都遵循现有权限框架。

# 第五章：AI 功能优先级矩阵

## 5.1 评估框架

基于 Gartner 2026年 ROI 研究和竞品分析，采用「业务价值 × 实现复杂度 × 可靠性」三维评估框架。核心原则：只做高确定性、高用户感知、低实现成本的功能。

## 5.2 优先级矩阵

| 优先级 | 功能 | 价值 | 复杂度 | 可靠性 | 对应竞品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 自然语言创建任务 | 极高 | 低 | 高 | 钉钉AI搜问、飞书aily任务模式 |
| P0 | 粘贴文本AI提取待办 | 极高 | 低 | 高 | 钉钉AI听记、飞书智能会议纪要 |
| P1 | 智能周报/摘要生成 | 高 | 低 | 高 | 飞书aily工作总结 |
| P1 | 目标进度智能分析 | 高 | 中 | 中 | 钉钉AI表格、飞书多维表格AI |
| P2 | 语义搜索 | 中 | 中 | 中 | 钉钉AI搜问、飞书知识问答 |
| P2 | AI辅助数据洞察 | 中 | 中 | 中 | 飞书多维表格专业BI |
| P3 | AI驱动自动化规则推荐 | 低 | 高 | 低 | 钉钉宜搭、飞书妙搭 |
| 暂缓 | 多Agent协调编排 | 未知 | 极高 | 极低 | 钉钉悟空OPT |

## 5.3 P0 功能详述

### 自然语言创建任务

用户故事：作为团队成员，我希望在任务输入框中用自然语言描述任务（如「下周三前完成首页改版设计，负责人张三」），AI 自动提取任务名称、截止日期、负责人并创建任务。技术实现：一次 LLM 调用 + 结构化 JSON 输出（Function Calling）。Edge Function 接收文本，构造 Prompt 要求提取 title、assignee、dueDate、priority、description 字段。实现复杂度：约2-3天开发 + 1天测试。核心风险是中文人名匹配，可通过 Prompt 中注入当前团队成员列表解决。

### 粘贴文本AI提取待办

用户故事：作为团队负责人，我希望粘贴一段会议纪要或聊天记录，AI 自动识别其中的待办事项，我可以勾选确认后一键批量创建任务。技术实现：与自然语言创建任务共享 ai-proxy Edge Function，仅 Prompt 不同。要求 LLM 输出待办列表数组，前端渲染为勾选列表，用户确认后批量 dispatch。实现复杂度：约3-4天开发 + 1天测试。

# 第六章：权限与安全设计

## 6.1 AI 权限三原则

- 权限对齐原则：AI Agent 的操作权限等同于当前登录用户的权限

- 操作审计原则：AI 执行的每一次数据变更必须在审计日志中标记为 AI 辅助操作

- 显式确认原则：AI 提出的任何数据变更建议必须经用户显式确认后才能执行

## 6.2 技术实现

Edge Function 中注入当前用户身份：通过 Supabase Auth 获取用户信息，与 members 表匹配获取角色和权限。AI 返回的结构化操作建议在前端经过 hasPermission() 校验后才允许提交。新增 ai_operations_log 表记录 AI 操作历史。API 密钥通过 Supabase Vault 或环境变量管理，绝不暴露到前端。

# 第七章：成本估算

| 项目 | 预估月成本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Supabase Edge Functions | 0-5元 | 免费额度50万次/月，中小团队足够 |
| LLM API 调用 | 5-10元/人/月 | 假设每人每天5次 AI 操作，每次约0.02元 |
| pgvector 存储（第二阶段） | 0元 | 免费额度内 |
| 合计 | 5-15元/人/月 | 远低于钉钉365会员和飞书付费版 |

成本控制策略：Edge Function 实现请求频率限制（每用户每小时最多20次 AI 调用）；LLM 调用设置 token 上限（输入≤2000，输出≤1000）；缓存常见 Prompt 的结构化输出模板以减少重复调用；监控 API 使用量并设置超支告警。

# 第八章：不确定性清单与验证计划

| 不确定性 | 验证方案 | 预计时间 |
| --- | --- | --- |
| LLM 中文人名/任务字段提取准确率 | 准备50条真实任务描述测试集 | 1天 |
| Edge Function 150秒超时对长文本的影响 | 压测不同长度输入的响应时间 | 半天 |
| 自然语言创建任务的用户采纳率 | 功能开关 + 使用率埋点，观察2周 | 2周 |
| pgvector 在10万条数据上的检索性能 | 导入生产数据快照进行基准测试 | 1天 |
| 大模型 API 成本的实际水平 | 灰度期间监控实际调用量和费用 | 2周 |
| MCP 远程传输何时可用于生产 | 跟踪 AAIF 和社区进展，每季度评估 | 持续 |

# 第九章：实施路线图

第一阶段（Q3 2026）：AI 基础能力建设

- 搭建 ai-proxy Edge Function

- 实现 P0：自然语言创建任务

- 实现 P0：粘贴文本AI提取待办

- 实现 P1：智能周报/摘要生成

- 权限审计框架上线

- 灰度发布 + 使用率监控

第二阶段（Q4 2026）：语义能力升级

- 启用 pgvector 扩展 + embeddings 表

- 实现 P1：目标进度智能分析

- 实现 P2：语义搜索

- RAG 检索增强生成上线

- 全员开放第一阶段功能

第三阶段（2027 H1）：生态开放与深度集成

- 评估 MCP 远程传输成熟度

- 构建 MCP Server（条件成熟时）

- 实现 P2：AI辅助数据洞察

- 评估轻量级 Agent 编排可行性

# 第十章：结论与建议

## 10.1 核心结论

结论一：AI 建设的核心不是追赶竞品功能清单，而是解决「期望-能力鸿沟」。80%的高管期待 AI 变革但仅20%的 PM 有实践经验，这意味着最高价值的 AI 功能是那些用最简交互消除使用门槛的功能。

结论二：会议纪要→待办→任务分配是 AI 价值密度最高的场景。在轻量级工具中可简化为「粘贴文本→AI 提取→一键创建」，ROI 极高。

结论三：Edge Function + pgvector + MCP 的渐进路线与轻量级架构最兼容。不需要独立服务器、不需要重构交互范式、每一阶段都有独立可交付的业务价值。

结论四：权限安全不是加分项，而是基本门槛。钉钉 DingTalk Real「数据不出防火墙」和飞书 AI 配额管控都表明，B 端 AI 工具的安全合规是不可妥协的底线。

结论五：透明定价是差异化竞争优势。在钉钉飞书 AI 定价不透明的市场环境下，预估单用户月均≤10元的成本可成为显著的差异化竞争力。

## 10.2 风险提示

- Gartner 数据显示仅28%的 AI 项目达到预期 ROI，本方案的功能设计已充分内嵌这一审慎基线

- 大模型 API 的响应质量和成本受供应链影响，建议实现多供应商可切换架构

- MCP 远程传输协议的成熟时间存在不确定性，第三阶段可灵活调整

## 10.3 下一步行动

- 确认 AI 功能建设方案的优先级和阶段划分

- 注册大模型 API 账号（推荐 DeepSeek 或通义千问，成本最优）

- 搭建 ai-proxy Edge Function 基础框架

- 准备50条中文任务描述测试集，验证 LLM 提取准确率

- 设计 AI 操作审计日志数据表

- 进入 P0 功能开发

# 参考文献

1. 钉钉官网, 2026, 「钉钉，AI时代工作方式」, https://www.dingtalk.com/

2. 百度百科, 2026-04-28, 「悟空Agent」, https://baike.baidu.com/item/悟空Agent/67360061

3. 百度百科, 2026-04-14, 「木兰（Agent OS）」, https://baike.baidu.com/item/木兰/67117812

4. 百度百科, 2026-04-03, 「AI听记」, https://baike.baidu.com/item/AI听记/67118264

5. 百家号/上游新闻, 2026-05-22, 「钉钉悟空走进成都」, https://www.cqcb.com/keji/dianjing/2026-05-22/6144706_pc.html

6. 百家号, 2025-12-23, 「AI钉钉1.1发布,推出全球首个Agent OS」

7. 百家号, 2026-04-23, 「飞书项目全面向AI开放」

8. 百度百科, 2026-04-23, 「飞书aily智能体平台」, https://baike.baidu.com/item/飞书aily智能体平台/67508366

9. 飞书官网, 2026, 「智能伙伴创建平台」, https://www.feishu.cn/paid/ai

10. 飞书官网, 2026, 「飞书智能会议纪要」, https://www.feishu.cn/product/ai-meeting-summary

11. 东方财富网, 2026-04-25, 「2026年,钉钉、飞书、企微怎么选?」

12. Anthropic / Linux Foundation AAIF, 2024-2026, 「Model Context Protocol (MCP) Specification」, https://modelcontextprotocol.io

13. Gartner, 2026-04, 「AI Infrastructure & Operations ROI Study」

14. Supabase 官方文档, 2026, 「pgvector Extension」

15. 李永昆, 景晟, 丁荣贵等, 2026, 「人工智能赋能项目管理：变革、趋势与挑战」, 《Frontiers of Engineering Management》

AI生成

AIGC标识: 807bc3f0-e261-4322-8200-6f897d146a0a